## Slide 1
组长：毕金翔
组员：韩涵
组员：陈洁
项目计划
G001

## Slide 2
CONTENTS
01.
项目概述
02.
项目分解
04.
人员组织分工及评分
07.
配置管理工具
03.
专题计划要点
06.
会议纪要
08.
参考文献
05.
可行性分析

## Slide 3: 项目概述
01

## Slide 4
项目概述

## Slide 5
现已具备的条件：在能力上，小组成员已具备基本的团队协作能力与编码能力。在硬件上，所需的进行管理及开发的电脑已具备。在软件上，所需的开发及配置管理工具已具备。
需创造的条件:小组成员需通过软件工程课的学习，初步掌握一定的项目管理能力，软件工程管理能力，软件体系架构能力。在课外，小组成员还需通过学习掌握使用vue和spring boot进行网页开发的能力，软件测试的能力等。
条件与限制
应具备的条件：在成员的能力上，小组成员需要拥有项目管理能力，软件工程管理能力，软件体系架构能力，文档编写能力，编码能力，使用vue和spring boot进行网页开发的能力，软件测试能力，团队协作能力。在硬件上，需要有可以进行项目管理与软件开发的电脑。在软件上，需要有合适的开发工具和配置管理工具。

## Slide 6: 项目分解
02

## Slide 7
WBS

## Slide 8
进度

## Slide 9
进度

## Slide 10
项目预算
人员成本：根据人社通查到资料显示从事软件方向工作，非私营年平均收入235430元，私营年平均收入103478元。现根据每月平均工作21.75天，每天八小时算得，非私营平均时薪112.75，私营平均时薪49.56元。小组组员每人每天工作3小时，工作至2021年1月5日课程结束，总共工作112天。
所需工资：112*3* 49.56 =16652.16元/人。小组三人总计 49956.48元。
硬件成本：开发所需笔记本电脑，按每人 7000 元计算。小组三人总计 21000 元。
团队建设成本：每周进行一次例会，每次例会至少需要 3 杯奶茶。一周 30 元，本学期
总共 16 周，共计 480 元。
服务器：腾讯云开发者计划学生服务器 79 元/年。
报告支出：按每次 2 元，一共 5 次计算，共计支出 10 元。
成本总计至少为 71525.48 元。
实际支出约为 569 元。

## Slide 11
关键问题
影响项目的关键问题：对于各大电商平台相关商品的价格信息爬取功能，需要找到合适的开源 API 接口进行爬取操作，取舍合适可用的 API 接口进行操作。
对于销售二手商品的数据可视化功能，要选取并学习合适的前端展示图表组件，进行可视化界面开发，并在后端开发适合的数据接口。
设备条件：小组成员的开发设备需具备能够进行 Vue 以及 SpringBoot 开发的环境以及进行版本控制的工具。
风险因素：目前小组成员尚未具备使用 Vue 和 SpringBoot 进行开发的能力，无法直接进行开发。因此小组成员必须提前学习相关知识，遇到专业问题与老师同学及时交流沟通，或通过网络教程解决问题。
项目还具有时间紧张无法按时完成的风险。小组成员目前开发经验不足，无法正确把控时间，可能会导致项目逾期。针对该风险，小组成员需考虑各种潜在因素，对项目进行详细分解，并按照计划书严格执行计划。

## Slide 12: 人员组织分工及评价
03

## Slide 13: 总体项目人员分工

## Slide 14: 当前阶段组员评价
负责计划书的编写
负责WBS模型制作
工作评价：90
毕金翔
负责项目logo设计制作
负责甘特图的制作
负责记录会议纪要
工作评价：95
韩涵
负责资料的收集
负责PPT的制作
工作评价：85
陈洁

## Slide 15: 专题计划要点
04

## Slide 16
可行性分析（SWOT分析）
优势 Strengths 小组成员学习过WEB程序设计等课程，对HTML、CSS、JavaScript技术比较熟悉，学习曲线平缓。 | 劣势 Weakness 应用场景受限，灵活性不够。
机会 Opportunities 现在城院内还没有类似的平台出现，同学买卖二手商品的需求大，市场前景广阔。 | 威胁 Threats 追加的亮点功能需要学习爬虫技术，有一定的实现难度。
以其他的校园二手交易网站为模板，开发专门服务于城院的二手交易信息网站。追加比价功能与数据展示等亮点功能，提高用户体验。

## Slide 17
可行性分析（关键技术分析）
风险描述 | 应对措施
1 Git远端仓库崩溃 | 及时发现，用本地版本去创建新的远端仓库
2 技术开发经验不足 | 寻找资料，讨论学习
3 管理工具、开发工具、测试工具等不能及时到位 | 在项目的启动阶段就落实好各项工具的来源或可能的替代工具，在这些工具需要使用之前（一般需要提前一个月左右）跟踪并落实工具的到位事宜
使用成熟的开发软件：开发此项目本组采用Vue框架编写项目网页前端部分，后端采用Spring Boot，数据库采用MySQL。此技术一般具有较高的成功率，另外，该软件经过长时间、大范围使用、补充和优化，其精细程度、优化程度、可操作性、经济性等方面要比很多新兴软件好。鉴于以上原因，软件项目开发过程中，在可以满足系统开发需要、能够适应系统发展、保证开发成本的条件下，本组尽量采用成熟技术。

## Slide 18: 可行性分析
05

## Slide 19
专题计划要点
1、人员培训计划：由于编程人员没有类似的项目开发经验，因此在详细设计前自学培训（包括 vue、Spring boot、服务器配置管理等，见下表）。培训内容 时间 参与者Vue 自行安排学习时间 全体组员Spring boot 自行安排学习时间 全体组员服务器配置与管理 自行安排学习时间 全体组员配置管理 自行安排学习时间 全体组员
2、测试计划：测试时所有人员都要参与，并邀请测试用户参与测试，并记录不足之处，以便人员可实行软件修正与优化。
3、质量保证计划：开发过程中互相监督与检查，尽量避免错误；开发小组可以不定期对用户进行软件系统的维护，必要时可对用户进行必要的软件使用培训。
4、配置管理计划：指派专门人员毕金翔同学负责，该名同学有配置管理经历。其他成员需自行学习相关内容，方便使用。
5、用户培训计划：不需要对用户培训就可以使用。

## Slide 20: 会议纪要
06

## Slide 21
会议纪要

## Slide 22: 配置管理工具
07

## Slide 23
配置管理工具
Github仓库：

## Slide 24
配置管理工具
GitHub Desktop界面：

## Slide 25: 参考文献
08

## Slide 26
参考标准：
[1] ISO-9001:2015 标准的软件工程项目开发计划书模板
参考网址：
[1] K.SHI. squirrel 校园二手交易平台[Z] https://blog.csdn.net/HLK_1135/article/details/71616789 引用时间:2021/09/25
[2] Copyright©五毛科技.校内淘.[DB/OL]
https://xiaoneitao.cn/ 引用时间:2021/09/25
参考模型：
[1]朵朵校友圈[DB/OL]
#小程序://朵朵校友圈/朵朵校友圈/Q93RNuFBVkHlPJi 引用时间:2021/09/25
参考书目：
[1]张海藩,牟永敏.软件工程导论[M].清华大学出版社:北京,2013:1-31.
参考文献

## Slide 27
Thank you
G001